PRD — LANDING PAGE BRASIL DTF

Portfólio de Impressoras DTF / UV-DTF para Tráfego Pago

Cliente: Brasil DTF — CNPJ 39.497.418/0001-91

Complexidade: Média · Tipo: Landing page estática (Astro) · Conversão via WhatsApp

Versão 2.0 (pós-auditoria adversarial) · 27/06/2026

Documento complementar: Brasil-DTF-LP-PRD.ai.md (especificação para o agente de código)

Sumário

# 1. Product Requirements Document (PRD)

Audiência: cliente e stakeholders não-técnicos. Esta seção define o produto sem mencionar tecnologia.

## 1.1 Problema

Os produtos da Brasil DTF estão hoje espalhados (loja Shopify + páginas de fabricantes), sem uma página única, rápida e focada para receber tráfego pago do Meta Ads. O comprador que clica no anúncio cai num fluxo de e-commerce ou num site institucional cheio de enrolação, perde o foco e não fala com a empresa. Faltam: (a) um portfólio enxuto de todas as máquinas num lugar só; (b) um caminho curto e claro para tirar dúvidas no WhatsApp; (c) infraestrutura de mensuração (Pixel) para otimizar campanhas.

## 1.2 Personas

| Persona | Perfil | Necessidade principal |
| --- | --- | --- |
| Empreendedor iniciante | Quer começar a faturar com estamparia, orçamento baixo, pouca experiência | Máquina de entrada acessível, com treinamento e suporte |
| Dono de gráfica/confecção em crescimento | Já produz, quer escalar volume e qualidade | Máquina 60cm mais rápida, branco estável, insumos abertos |
| Operação de produção/industrial | Alto volume, busca eficiência | Máquina industrial (5 cabeças), automação, alta velocidade |
| Estúdio de rótulos/superfícies rígidas | Trabalha com UV-DTF / crystal labels | Máquina UV-DTF (XF-420S / XF-450S) |

## 1.3 Casos de uso

| ID | Caso de uso | Ator |
| --- | --- | --- |
| UC-01 | Ver o portfólio de máquinas num só lugar | Visitante (tráfego pago) |
| UC-02 | Filtrar máquinas por linha (Têxtil / UV) | Visitante |
| UC-03 | Abrir a página de uma máquina e ver specs/diferenciais | Visitante |
| UC-04 | Falar no WhatsApp (geral ou de uma máquina específica) | Visitante → Vendas |
| UC-05 | Entender qual máquina escolher (FAQ / guia) | Visitante indeciso |
| UC-06 | Aceitar/recusar cookies (consentimento) | Visitante (LGPD) |

## 1.4 Fluxos do usuário

Caminho feliz: 1) Usuário vê anúncio no Meta → 2) clica e cai na LP → 3) vê hero + catálogo → 4) clica num card → 5) lê a página da máquina → 6) clica em “Falar no WhatsApp” → 7) abre o WhatsApp com mensagem pré-preenchida da máquina → 8) evento Contact é registrado no Pixel.

Caminho alternativo (indeciso): usuário rola até o FAQ / guia “Qual máquina é pra você?” → identifica o perfil → vai à máquina recomendada → WhatsApp.

Consentimento (LGPD): no primeiro acesso, banner de cookies. O Pixel só é carregado após o aceite; sem aceite, nenhum dado é enviado à Meta.

## 1.5 Requisitos funcionais (MoSCoW)

| ID | Requisito | Prioridade |
| --- | --- | --- |
| RF-01 | Portfólio com as 7 máquinas em grid de cards | Must |
| RF-02 | Página dedicada por máquina (specs, diferenciais, galeria, CTA) | Must |
| RF-03 | CTA para WhatsApp com mensagem pré-preenchida por máquina | Must |
| RF-04 | Integração do Meta Pixel com consentimento (PageView, ViewContent, Contact) | Must |
| RF-05 | Efeito metal-shine no título + glow nos cards + scroll-reveal no “Sobre” | Must |
| RF-06 | Banner LGPD + Política de Privacidade | Must |
| RF-07 | Filtro por linha (Têxtil / UV) | Should |
| RF-08 | FAQ + guia “qual máquina escolher” | Should |
| RF-09 | Seção de depoimentos / prova social | Should |
| RF-10 | Bloco “Por que DTF?” (educacional para topo de funil) | Could |
| RF-11 | Atalho de WhatsApp direto no card (lead decidido) | Could |

## 1.6 Requisitos não-funcionais

| ID | Requisito | Meta mensurável |
| --- | --- | --- |
| RNF-01 | Performance | Lighthouse ≥ 95 (mobile e desktop), em build de produção COM Pixel |
| RNF-02 | Core Web Vitals | LCP < 2,0s (4G), CLS < 0,1, INP < 200ms |
| RNF-03 | Peso de JS first-party | < 30 KB (Pixel é terceiro, carregado adiado) |
| RNF-04 | Responsividade | Sem quebra/scroll horizontal de 320px a 4K; tap targets ≥ 44px |
| RNF-05 | Compatibilidade | Funciona no in-app browser do Instagram/Facebook (fallback do metal-shine) |
| RNF-06 | Acessibilidade | Contraste AA (≥4.5:1), foco visível, prefers-reduced-motion |
| RNF-07 | Privacidade | LGPD: consentimento antes do Pixel; Política de Privacidade acessível |
| RNF-08 | Disponibilidade | Hospedagem estática em CDN (Cloudflare Pages) — alta disponibilidade |

## 1.7 Métricas de sucesso

- Taxa de clique no WhatsApp (CTR para conversa) por sessão de tráfego pago.

- Custo por conversa iniciada (evento Contact) no gerenciador do Meta.

- Lighthouse de performance ≥ 95 em mobile e desktop.

- Taxa de rejeição baixa / tempo na página saudável vindo de anúncios.

- Distribuição de interesse por máquina (via content_name no evento Contact).

## 1.8 Critérios de aceite (globais)

- As 7 máquinas aparecem no catálogo e cada uma tem página própria com specs e CTA.

- Todo CTA leva ao WhatsApp correto, com mensagem pré-preenchida, e dispara Contact (após consentimento).

- Lighthouse ≥ 95 (perf) mobile e desktop em build de produção com Pixel; CLS < 0,1.

- Nenhuma quebra de layout de 320px a 4K; título não some no in-app browser.

- Banner LGPD + Política de Privacidade presentes; nenhum claim não comprovado publicado.

- Roda em localhost; pronto para GitHub (push sob aprovação); Cloudflare em fase posterior.

## 1.9 Escopo do MVP

DENTRO: hero, catálogo (7 máquinas) com filtro, páginas de detalhe, CTA WhatsApp + Pixel com consentimento, Sobre, Trust, FAQ/guia, Política de Privacidade, efeitos (metal-shine, card-glow, scroll-reveal).

FORA (fase posterior): Conversions API (CAPI), depoimentos em vídeo, multi-idioma, blog/conteúdo, e-commerce/checkout, deploy na Cloudflare (só após validação local + GitHub).

## 1.10 Registro de desvios de escopo

| Item do briefing | Interpretação no PRD | Motivo | Confirmar? |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 cores da marca | 3 cores + tons derivados (navy deep, surface, muted, metal) | Profundidade/contraste/cromado — derivações técnicas, não novas cores | Não |
| Fonte secundária livre | Barlow (grotesca industrial, variable, ótimos diacríticos) | Briefing delegou a escolha | Não |
| Apresentar produtos | + filtro Têxtil/UV, FAQ/guia, depoimentos | Aumentam conversão de tráfego frio | Sim (features) |
| Pixel do Meta | + banner de consentimento + Política de Privacidade | Exigência LGPD e da política de página do Meta | Não (obrigatório) |
| Dados da empresa | CNPJ e WhatsApp vieram de pesquisa | Não estavam no briefing | Sim (validar) |

# 2. Arquitetura do Sistema

## 2.1 Diagrama conceitual

[Meta Ads] --clique--> [Landing Page estática (Astro / Cloudflare CDN)]

|  index (hero, catálogo, sobre, trust, faq, contato)

|  /maquinas/[slug] (detalhe por máquina)

|  /politica-de-privacidade

|

data/machines.ts (fonte única) --> cards + páginas de detalhe

|

CTA --> wa.me (WhatsApp)     consentimento --> Meta Pixel (eventos)

## 2.2 Componentes

| Componente | Tecnologia | Responsabilidade |
| --- | --- | --- |
| Site estático | Astro 5 (output static) | Gera todo o HTML/CSS em build; serve sem servidor |
| Estilo | Tailwind CSS + globals.css | Tokens da marca, efeitos (metal-shine, card-glow, reveal) |
| Fonte de dados | data/machines.ts (TypeScript) | As 7 máquinas; alimenta cards e detalhes (DRY) |
| Imagens | astro:assets + sharp | AVIF/WebP responsivos, sem CLS |
| Conversão | lib/whatsapp.ts → wa.me | Deep-link com mensagem pré-preenchida por máquina |
| Mensuração | Meta Pixel (lib/analytics) | PageView, ViewContent, Contact — após consentimento |
| Consentimento | lib/consent.ts + CookieBanner | Gateia o carregamento do Pixel (LGPD) |
| Hospedagem | Cloudflare Pages (fase futura) | CDN global; deploy via GitHub |

## 2.3 Fluxos de dados

1) Build: machines.ts → getStaticPaths gera /maquinas/<slug> e o grid de cards. 2) Runtime: clique no CTA monta a URL wa.me e dispara Contact no Pixel (se consentido). 3) Consentimento: aceite no banner habilita a injeção adiada do fbevents.js.

## 2.4 Modelo de dados

| Entidade | Campos-chave | Relações |
| --- | --- | --- |
| Machine | slug, name, shortName, line, badge, tagline, target, heads, width, topSpeed, highlights[], specs[], whatsappMessage, image, gallery? | 1 card + 1 página de detalhe por máquina |

## 2.5 APIs externas

| API | Finalidade | Autenticação | Limites |
| --- | --- | --- | --- |
| Meta Pixel (fbevents.js) | Mensuração de campanha | Pixel ID público | Carregado após consentimento, adiado |
| WhatsApp (wa.me) | Conversão (conversa) | Nenhuma (link público) | — |

## 2.6 Estratégia de escalabilidade

Site 100% estático servido por CDN: escala horizontalmente sem esforço (cada visitante recebe arquivos cacheados na borda). “10x de tráfego” não muda a arquitetura — apenas mais hits de CDN. Não há banco, fila ou servidor para gargalar.

## 2.7 Tolerância a falhas

Sem backend = poucos pontos de falha. Se o Pixel falhar/for bloqueado, a página continua funcionando (degradação graciosa). Se o WhatsApp estiver indisponível no device, o link ainda abre o app/web. Imagens têm dimensões reservadas (sem quebra de layout em carregamento lento).

## 2.8 Estratégia de segurança

Sem dados sensíveis nem login. Em trânsito: HTTPS (Cloudflare). Credenciais públicas (Pixel/WhatsApp) via env. Pixel só após consentimento. Direitos de imagem confirmados. Detalhes na Seção 8.

# 3. Architecture Decision Records (ADRs)

### ADR-001: Astro como framework

Problema: Qual base entrega máxima performance num portfólio quase sem interatividade?

Opções: Astro (estático, ~zero JS) · Next.js (export) · WordPress/construtor.

Decisão: Astro 5 com output estático.

Justificativa: Astro envia HTML/CSS e quase nenhum JS por padrão — ideal para velocidade (prioridade nº1) e para celular fraco. Os efeitos pedidos são CSS, então não precisamos de runtime React.

Trade-offs: Menos “ecossistema React” que o Next; mas a LP não precisa disso.

### ADR-002: Saída estática (sem SSR)

Problema: Precisamos de servidor/renderização sob demanda?

Opções: Estático (SSG) · SSR · Híbrido.

Decisão: 100% estático (SSG).

Justificativa: Conteúdo é fixo (7 máquinas); estático = mais rápido, mais barato, mais seguro, escala em CDN.

Trade-offs: Conteúdo novo exige rebuild — aceitável para um catálogo que muda pouco.

### ADR-003: Pixel com consentimento e carregamento adiado

Problema: Como mensurar sem ferir LGPD nem performance?

Opções: Pixel no <head> no load · Pixel após consentimento e adiado · sem Pixel.

Decisão: Banner de consentimento que gateia o Pixel; fbevents.js carregado adiado.

Justificativa: LGPD exige consentimento para rastreamento; carregar adiado evita competir com o LCP.

Trade-offs: Parte dos usuários recusa → menos eventos; mitigável com CAPI no futuro.

### ADR-004: Imagens via astro:assets em src/assets

Problema: Como otimizar imagens sem CLS e sem peso morto?

Opções: astro:assets (src/assets) · <img> em public/ · CDN externo.

Decisão: astro:assets com fotos em src/assets/machines, resolvidas por import.meta.glob.

Justificativa: Gera AVIF/WebP responsivos com dimensões automáticas (CLS=0). Imagens em public/ NÃO são otimizadas.

Trade-offs: Exige import estático (glob) em vez de string solta — documentado no PRD técnico.

### ADR-005: Fontes self-hosted subsetadas com fallback ajustado

Problema: Como ter Bebas/Barlow rápido e sem salto de layout?

Opções: Google Fonts <link> · self-hosted subsetado · sem custom font.

Decisão: woff2 self-hosted subsetado (latin); Bebas com fallback ajustado (size-adjust) ou font-display: optional.

Justificativa: Evita request a terceiro, reduz bytes e elimina o CLS de troca de fonte no título (LCP).

Trade-offs: Exige passo de subset/configuração de @font-face; precisa verificar diacríticos PT-BR na Bebas.

### ADR-006: Conversão por WhatsApp deep-link (sem formulário/backend)

Problema: Como converter sem fricção e sem servidor?

Opções: wa.me deep-link · formulário + backend · ambos.

Decisão: Somente WhatsApp (wa.me), conforme briefing.

Justificativa: Fricção mínima; o cliente já atende por WhatsApp; sem backend = mais simples/rápido/seguro.

Trade-offs: Sem captura de e-mail para remarketing (decisão consciente; pode entrar depois).

### ADR-007: Evento de conversão único: Contact

Problema: Disparar Contact e Lead no mesmo clique?

Opções: Contact+Lead · só Contact · só Lead.

Decisão: Apenas Contact (com content_name).

Justificativa: Um clique em wa.me é “contato”, não “lead qualificado”; disparar os dois infla e contamina a otimização da campanha.

Trade-offs: Quem otimizava por “Lead” precisa usar “Contact” — alinhar com o gestor de tráfego.

### ADR-008: Fluxo de deploy: localhost → GitHub → Cloudflare depois

Problema: Quando e como publicar?

Opções: Deploy direto na Cloudflare agora · validar local → GitHub → Cloudflare depois.

Decisão: Desenvolver/validar em localhost, versionar no GitHub (scheibe-369/lp-joao-primeira), Cloudflare em fase posterior.

Justificativa: Pedido explícito do cliente; reduz risco; git push vira o caminho de deploy quando a Cloudflare for conectada.

Trade-offs: Deploy não é automático na fase 1 — exige passo manual posterior de conexão.

# 4. Roadmap de Implementação

## 4.1 Visão geral dos marcos

| Marco | Objetivo | Complexidade | Dependências |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 — Fundação | Scaffold Astro, tokens, fontes, efeitos CSS, BaseLayout | Média | — |
| M2 — Dados + Catálogo | machines.ts, ProductCard, grid + filtro | Média | M1 |
| M3 — Detalhe + Conversão | [slug], specs, WhatsApp, Pixel + consentimento | Média | M2 |
| M4 — Conteúdo + Confiança | Hero copy, Sobre, Trust, FAQ/guia, depoimentos, Política | Baixa-Média | M1 |
| M5 — Performance + QA | Lighthouse, responsivo 320→4K, in-app, a11y | Média | M2-M4 |
| M6 — Git/Deploy | Build, preview, GitHub (push sob aprovação); Cloudflare depois | Baixa | M5 |

## 4.2 Backlog técnico (checklist resumido)

- Scaffold Astro 5 + Tailwind + sitemap + sharp; tsconfig strict.

- Tokens da marca + @font-face subsetado + fallback; metal-shine (com @supports) + card-glow + scroll-reveal.

- BaseLayout (head, OG, JSON-LD via prop, preload fonte, slot do banner).

- Primitivos ui/ + libs (whatsapp, pixel stub, consent, scroll-reveal).

- data/machines.ts (7 máquinas, imagens via glob, placeholders).

- Consentimento + Footer + Política de Privacidade.

- Header + Hero (copy definida, metal-shine em “FATURAR”).

- Catálogo (cards + filtro CSS-only).

- Páginas de detalhe (galeria scroll-snap, specs empilháveis, ViewContent).

- Sobre + Trust + Depoimentos + FAQ/guia + Contato (faixa + flutuante).

- Ligar Pixel ao consentimento (PageView/ViewContent/Contact).

- Passe de performance + QA responsivo/in-app/a11y.

- Build + preview + repositório (push sob aprovação).

# 5. Análise de Riscos

| Risco | Prob. | Impacto | Mitigação |
| --- | --- | --- | --- |
| metal-shine some no in-app browser (Instagram/FB) | Alta | Alto (título do anúncio invisível) | Fallback @supports + cor sólida; teste no in-app |
| Pixel/animação derruba Lighthouse em mobile | Média | Alto (prioridade nº1) | Pixel adiado + first-party budget; medir em prod com Pixel; pausar metal-shine fora da viewport |
| LGPD: Pixel sem consentimento | Média | Alto (legal + conta de anúncio) | Banner opt-in gateia o Pixel; Política de Privacidade |
| Layout quebra em 320px (nomes longos / tabela) | Média | Médio | shortName no H1, text-wrap, tabela empilhável; QA em 320px |
| Bebas sem diacríticos PT-BR | Média | Médio | Verificar/subsetar; fallback Barlow onde houver acento |
| Imagens das máquinas ausentes/sem direito | Alta | Médio | Placeholders + coletar fotos com o cliente antes do go-live |
| Perda de sinal pós-iOS14 (só Pixel de browser) | Média | Médio | Dívida: CAPI via Cloudflare Function (pós-MVP) |
| Claim não comprovado (ex: “90% satisfação”) | Baixa | Médio (consumerista) | Só publicar métrica confirmada pelo cliente |

# 6. Passo de Simplificação (MVP)

## 6.1 Componentes potencialmente excessivos

| Componente | Por que poderia ser exagero | Veredito |
| --- | --- | --- |
| Filtro Têxtil/UV | Só 7 máquinas cabem num grid simples | MANTER (CSS-only, custo ~zero) |
| Galeria por máquina | Pode bastar 1 foto boa | DIFERIR (fallback p/ imagem única se não houver galeria) |
| Conversions API (CAPI) | Exige função/backend | DIFERIR (dívida pós-MVP) |
| Depoimentos | Depende de material do cliente | MANTER estrutura; conteúdo quando o cliente fornecer |

## 6.2 Simplificações de MVP

Eliminar: checkout/preço, formulário, multi-idioma, blog.

Consolidar: filtro/FAQ/galeria como CSS-only (zero JS extra).

Diferir: CAPI, depoimentos em vídeo, deploy na Cloudflare.

## 6.3 Arquitetura mínima viável

LP estática (Astro) + 1 fonte de dados + páginas de detalhe + WhatsApp + Pixel com consentimento. Zero servidor, zero banco, 2 ilhas mínimas de JS (consent, scroll-reveal). Entregável no escopo proposto.

# 7. Identidade Visual e Design System

Conceito: “Maquinário de Precisão — Industrial Premium Dark”. Navy escuro + amarelo elétrico (único acento) + branco + cromado (metal-shine). Tema dark-first.

## 7.1 Paleta de cores

| Token | Hex | Uso |
| --- | --- | --- |
| PRIMARY | #febf02 | CTA, acentos, badges, destaques (texto sobre amarelo = navy) |
| NAVY_BASE | #051a3b | Fundo principal |
| NAVY_DEEP | #03122b | Seções alternadas / profundidade (derivada) |
| SURFACE | #0a2350 | Cards / painéis (derivada) |
| TEXT | #ffffff | Texto principal |
| TEXT_MUTED | #9fb0c9 | Texto secundário (derivada, AA sobre navy) |
| METAL | #b8901e → #fff3c4 | Gradiente do metal-shine (ouro) |

## 7.2 Tipografia

| Nível | Família | Tamanho / Peso |
| --- | --- | --- |
| Display (H1/H2) | Bebas Neue (UPPERCASE) | H1 clamp 36–88px / H2 30–56px |
| Títulos (H3) | Barlow | 20–28px / 600 |
| Corpo | Barlow | 16–18px / 400 / lh 1.6 |
| Rótulo/eyebrow | Barlow | 12px / 600 / tracking 0.18em |

## 7.3 Espaçamento e grid

Base 4px; escala 4/8/12/16/24/32/48/64/96. Largura máx. 1200px. Grid do catálogo 1→2→3 colunas. Raio: cards 12px, botões 8px, badges 6px.

## 7.4 Componentes-chave

Card: superfície navy, borda translúcida, hover com glow amarelo + linha inferior (só em desktop). Botões: primário amarelo com texto navy, min 44px, foco visível. Badge amarelo. Tabela de specs empilhável no mobile.

## 7.5 Animações

metal-shine (5s, pausa fora da viewport), card-glow (hover, só desktop), scroll-reveal (600ms, stagger). Todas respeitam prefers-reduced-motion. Assinatura: metal-shine no hero + card-glow.

## 7.6 Referências visuais

| Referência | O que inspirar |
| --- | --- |
| Stellar Print | Card → detalhe → CTA; badge de tier; catálogo sem preço |
| Blips | Hero benefit-first, CTA de verbo único, depoimentos, benefícios com ícones |

## 7.7 Estrutura de telas

| Tela | Propósito | Navegação |
| --- | --- | --- |
| / (LP) | Apresentar máquinas + converter | → /maquinas/<slug>; → WhatsApp |
| /maquinas/<slug> | Vender uma máquina | ← /; → WhatsApp |
| /politica-de-privacidade | Conformidade LGPD/Meta | ← / |
| /404 | Erro amigável | → / |

## 7.8 Itens a definir (com o cliente)

- Número único de WhatsApp e ID do Pixel; domínio/subdomínio final.

- Fotos das máquinas (e direito de uso).

- Copy a confirmar: parcelamento, depoimentos, métrica/anos de mercado, exibição do CNPJ.

- Texto final do “Sobre” (rascunho fornecido).

# 8. Análise de Segurança (Vibe Coding)

## 8.1 Nível de risco

BAIXO–MÉDIO. Site estático, sem backend/banco/login. Risco concentra-se em rastreamento de terceiros (Pixel/LGPD), direitos de imagem e higiene de build.

## 8.2 Superfícies de ataque

| Superfície | Vetor | Mitigação obrigatória |
| --- | --- | --- |
| Meta Pixel (terceiro) | Rastreamento sem consentimento | Banner opt-in gateia o Pixel; sem PII |
| Build / repositório | Vazar .env / source maps | .env no .gitignore; sem source maps em prod |
| Parâmetros de URL | Injeção (se usados futuramente) | encodeURIComponent / validação (hoje não há input) |
| Assets de imagem | Uso indevido de imagem | Confirmar direito de uso das fotos |

## 8.3 Modos de falha típicos de IA (a evitar)

| Falha | Por que acontece | Prevenção no PRD |
| --- | --- | --- |
| Hardcode de WhatsApp/Pixel ID | “Mais rápido” | Env PUBLIC_*; anti-padrão explícito |
| Imagem em public/ (sem otimização) | Padrão mais conhecido | Regra: src/assets + astro:assets |
| Pixel no <head> sem consentimento | Snippet padrão da Meta | Gating por consentimento documentado |
| Animar com background-position sem cuidado | Copiar efeito sem guarda | Pausa fora da viewport + @supports + reduced-motion |
| Trocar Astro por Next | Viés de treino | Stack não-negociável + anti-padrões |

## 8.4 Checklist pré-deploy

- .env fora do repo; nada hardcoded.

- Pixel só após consentimento e com ID; evento Contact (com content_name) OK.

- Banner de cookies + Política de Privacidade presentes.

- Imagens com direito confirmado, otimizadas, com dimensões (CLS<0,1).

- Lighthouse ≥95 mobile e desktop em build de produção com Pixel; sem scroll horizontal 320→4K.

- metal-shine visível no in-app browser (fallback); sobre navy/scrim.

- Sem source maps em prod; .env/dist/node_modules no .gitignore.

- Sem commit/push sem aprovação; Cloudflare só na fase futura.

## 8.5 Conformidade (LGPD)

Pixel = tratamento de dados (cookies _fbp, IP, eventos). Base legal: consentimento (LGPD Art. 7/9). Obrigações: banner opt-in que gateia o Pixel; Política de Privacidade acessível com controlador (Brasil DTF/CNPJ — confirmar), finalidade, compartilhamento com a Meta, direitos do titular e canal de contato. Não coletar/enviar PII pela LP.